|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы  БАЙМА? РАЙОНЫ  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ\*  ИШМЫР:А АУЫЛ СОВЕТЫ  АУЫЛ БИЛ»М»№Е  СОВЕТЫ  453655, Байма7 районы,  Ишмыр6а ауылы, C.Игишев урамы,28  Тел. 8(34751) 4-26-38  ishmur-sp@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН  СОВЕТ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИШМУРЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БАЙМАКСКИЙ РАЙОН  453655 , Баймакский район,  с.Ишмурзино, ул.С.Игишева,28  Тел. 8(34751) 4-26-38  ishmur-sp@yandex.ru |
| ИНН 0254010235 КПП 025401001 ОГРН 1060254005680 | | |

**?АРАР РЕШЕНИЕ**

02 апрель 2015 й № 144 02 апреля 2015 г

**Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству**

**и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в 2015 году**

  Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Ишмурзинский сельсовет Совет сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Доклад главы сельского поселения Ишмурзинский сельсовет Искужина Р.М. «Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в 2015 году» принять к сведению.

2.Утвердить план мероприятий по благоустройству и пожарной безопасности на территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан на 2015 год (приложение).

3. Рекомендовать руководителям магазинов обеспечить население строительным материалом, краской для наружных работ и инструментом (топоры, ножовки, лопаты, вилы, грабли, черенки).

4. Депутатам сельского поселения в своих округах провести разъяснительную работу по проведению благоустройства и очистке территорий и пожарной безопасности на территориях, прилегающих к данному хозяйству.

5. Рекомендовать руководителям учреждений всех форм собственности своевременно организовать ремонтные работы, проведение субботников, обеспечить пожарную безопасность на закрепленных территориях.

 6. Рекомендовать КФХ «Расулев Р.Г.» содержать пожарную машину и оборудование на весенне-летне-осенний период в исправном состоянии.

7. Постоянной комиссии по земельным вопросам, благоустройству и экологии Аблицов С.М. выявлять факты невыполнения утвержденного плана и представлять информацию главе администрации сельского поселения.

8. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по земельным вопросам, благоустройству и экологии   Аблицову С.М.

 Глава сельского поселения Р.М.Искужин

Ишмурзинский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации решением Совета

МР Баймакский район СП Ишмурзинский сельсовет

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Х.Ситдиков № 144 от 2015г.

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД**

**ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ИШМУРЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

1. **Ремонт и содержание дорог, тротуаров внутри населенных пунктов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Наименование  деревень | Протяженность км. | Ширина м. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| 11.1 | Расчистка дорог в зимний период от снега | | с.Ишмурзино  д.Богачево | 6  2 | 4  4 | 15  15 | Зимний период | КФХ Гибадуллин И.С. |
| 1.2 | Частичная отсыпка по ул.Крестьянская | | с.Ишмурзино | 0,95 |  | 100 | июнь-авг | Админ.СП |
| 1.3 | Изготовление и установка предупреждающих и ограничительных дорожных знаков по ул. С.Игишева (у садика и школы), Молодежная | | с.Ишмурзино  д.Богачево |  |  | 5  7,5 | июнь-авг | Админ.СП |
|  | | **ИТОГО:** | | | | **142 500    рублей** | | |

**2. Искусственные сооружения (мосты, трубы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во шт. | Длина м. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| 2.1 | Ремонт моста через реку Таналык д.Богачево | 1 | 12 | 100 т.р | Летний период | Админ.СП |
| **ИТОГО:** | | | | **100 000               рублей** | | |

**3. Зеленые насаждения(скверы, парки, клумбы)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Площадь кв.м. | Кол-во | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| 3.1 | Санитарная прочистка парка в с.Ишмурзино | 150 | 3 | - | апр-май | учреждения |
| 3.2 | Выпиловка старых опасных деревьев в населенных пунктах |  | 15 |  | апр-май | учреждения |
| 3.3. | Проведение месячника по уборке территории во всех населенных пунктах поселения |  | 1 |  | апрель | население |
| 3.4 | Посадка декоративных растений и кустарников |  |  |  | апр-май | учреждения |
| 3.5 | Разбить клумбы и посадить цветы около всех учреждений и административных зданий. | 50 | 5 |  | апр-май | учреждения |
| 3.6 | Обкашивание дорог по улицам, переулкам |  |  |  | май-авг | учреждения |
| 3.7 | Ремонт ограждений |  |  |  | Июнь-июль | Админ.СП |
| **ИТОГО:** | | | | **рублей** | | |

**4. Водоснабжение (в т.ч. колодцы, скважины, родники)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во | Длинна сети   км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | | исполнители | |
| 4.1 | Замена водопроводной колонки в с.Ишмурзино | По мере необхо-димости |  |  |  | | Админ.СП | |
| 4.2 | Ремонт колодцев в с. Ишмурзино | 1 |  | 50 т.р. | | Июнь-авг. | | Админ.СП |
| **ИТОГО: 50 000рублей** | | | | | | | | |

**5. Газификация (внутрипоселковая, частных домов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во | Длинна сети  км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| 5.1 | Работа над газификацией населенных пунктов д.Богачево | 1 | 2.4 | 3,4 млн | 2015 г | Админ МР Баймакский район |
| 5.2 | Завершение газификации домов с.Ишмурзино | 28 |  |  | 2015 | Админ.СП,  Жители |
| **ИТОГО:** | | | | **3 400 000        рублей** | | |

**6. Уличное освещение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во светильников | Протяженность линии км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| 6.1 | Профилактический ремонт светильников и оборудования уличного освещения во всех населенных пунктах поселения | 32 |  | 20 т.р. | В течении года | Админ.СП |
| **ИТОГО:** | | | | **20 000                    рублей** | | |

**7. Захоронения (кладбища)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Протяженность линии км. | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| 7.1 | Ремонт ограждений кладбища руд. «Байкара» | 0,22 | 100 т.р | август | Админ.СП |
| 7.2 | Уборка территорий |  |  | апрель | жители |
| **ИТОГО: 100 000** | | | | **рублей** | |

**8**. **Скотомогильники, мусоросвалки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Площадь, га | Затраты в руб. | Сроки исполнения | исполнители |
| 8.1 | Уборка несанкционированных свалок на территории с.Ишмурзино,  д.Богачево | 4  1 | 100 т.р. | В течении года | Админ.СП |
| **ИТОГО: 100 000** | | | | **рублей** | |

**9. Уборка водоемов, родников, рек, прудов, озер**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и населенных пунктов | Кол-во рек | Наименование работ | Сроки исполнения | исполнители |
| 9.1 | С.Ишмурзино  д.Богачево | 1  1 | Чистка территорий берегов | Апрель-май | учреждения |

**10. Благоустройство, в т.ч. арки, знаки, наглядной агитации и т.д.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование работ | Затраты в руб. | | Сроки исполнения | | исполнители |
| 10.1 | С.Ишмурзино | Косметический ремонт стадиона | 10 т.р. | | июнь | | Админ.СП |
| 10.2 | С.Ишмурзино  Д.Богачево | Изготовление и установка декоративных заборов во дворах населенных пунктов |  | В течении года | | жители | |
| 10.3 | С.Ишмурзино  Д.Богачево | Налаживание адресного хозяйства: ремонт указательных номеров, знаков |  | апрель | | Админ.СП | |

**11.Капитальный и текущий ремонт объектов соцкультбыта**

**(школы, детские сады, дома культуры, клубы, библиотеки, СВА, ФАПы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование работ | Затраты в руб. | | Сроки исполнения | | исполнители |
| 11.1 | с.Ишмурзино | Космет. ремонт школы, СДК, библиотеки, ФАП |  | | Июнь-июль | | Рук. учреждений |
| 11.2 | д.Богачево | Космет. ремонт школы, с/клуба, ФАП |  | Июнь-июль | | Рук. учреждений | |

**12.Содержание памятных мест**

**(обелиски, стеллы, памятники, бюсты мемориальных комплексов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование работ | Затраты в руб. | | Сроки исполнения | | исполнители |
| 12.1 | с.Ишмурзино | Косметический ремонт обелиска | 20 т.р. | | апрель | | Админ.СП |
| 12.2 | д .Богачево | Косметический ремонт обелиска | 20 т.р. | апрель | | Админ.СП | |

**13.Обеспечение пожарной безопасности**

**(в т.ч.вопросы МЧС ГО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | исполнители |  |
| 13.1 | С 10 мая по 10 июля 2014 года по СП Ишмурзинский  сельсовет объявить месячник по пожарной безопасности в населенных пунктах | с 10.05. по 10.06.2015 г | Админ.СП |
| 13.2 | Каждому жителю населенных пункта под роспись вручить извещение о запрете разведения открытого огня с целью сжигания мусора и кормовых остатков на территорий личного подворья и организаций. Предупредить об ответственности за разведение огня. | Апрель-май | Землеустроитель Исяндавлетова А.М. |
| 13.3 | Каждому подворью иметь во дворе емкость с водой, ящик с песком и противопожарное оборудование ведро, лопату и лестницу. | постоянно | жители |
| 13.4 | В период жаркого периода организовать круглосуточное подворное дежурство в населенных пунктах, | постоянно | жители |
| 13.5 | Подготовить пути пожарной машине к водонапорным башням и водоемам для забора воды. | постоянно | Админ.СП |
| 13.6 | Организовать комиссионные  проверки частного жилого сектора, в ходе которых особое внимание обратить на состояние мест проживания лиц, состоящих на профилактическом учете, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками. | постоянно | Админ.СП |

**14.Формирование табунов и наем пастухов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование населенного пункта | Запланировано табунов по видам животных в размере населенных пунктов | | Организация пастьбы скота с договоренностью  (по очереди)  скотовладельцами  с указанием населенного пункта | ФИО и дата рождения пастуха, адрес проживания |
| Всего КРС, МРС, лошадей | В том числе отгонных КРС, МРС, лошадей с указанием месторасположения |
| 1 | С.Ишмурзино | КРС – 2  Молодняк КРС- 1  Лошади-1 | Молодняк КРС-1  Лошади-1 | По договору |  |
| 2 | Д.Богачево | КРС- 1  МРС-1  Лошади -1 | МРС-1  Лошади-1 | КРС- по очереди  МРС, лошади- по договору |  |

Глава сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.М.Искужин

Ишмурзинский сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан