| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ИШМЫР:А АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 453655, Байма7 районы, Ишмыр6а ауылы, C.Игишев урамы,28 Тел. 8(34751) 4-26-38 ishmur-sp@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИШМУРЗИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453655 , Баймакский район, с.Ишмурзино, ул.С.Игишева,28 Тел. 8(34751) 4-26-38 ishmur-sp@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| ИНН 0254002114 КПП 025401001 ОГРН 1020201544032 |

?АРАР	                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  март  2017 й.                                         № 8                                        «14»  марта 2017 г.

«Об организации безаварийного пропуска «Паводка-2017 г.»

В соответствие с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от  26 февраля  2016  года № 161-р, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района Баймакский район РБ в 2017 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ Администрация муниципального района Баймакский район РБ

Постановляет:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский           район с распределением обязанностей (по согласованию, приложение № 1;

- Утвердить согласованный план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на   территории сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район (по согласованию, приложение № 2);

3.   Рекомендовать:

1)  Руководителям  организаций, независимо от форм собственности:

-создать противопаводковые комиссии и аварийные бригады с необходимой

техникой во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых мероприятий;

-разработать и осуществить превентивные  мероприятия по пропуску ледохода и паводка,      обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

-в период прохождения ледохода и повышения уровня паводковых вод организовать       круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

-подготовить места временного проживания и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления;

-балансосодержателям  гидротехнических сооружений, на территории которых находятся гидротехнические сооружения, произвести очистку дорог и подъездных путей к ГТС .

2)  Руководителям КФХ «Расулев», ООО «Богачевка»    провести работы по очистке дорог и подъездных путей к карьерам, заготовить необходимый запас стройматериалов и инструмента;

3.    Председателю комиссии (главе СП.):

- оказать организационно-методическую помощь  учреждениям и организациям в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий.

-определить ответственных лиц, из числа руководителей  хозяйств, за организацию противопаводковых мероприятий балансосодержателями  ГТС.

- Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за собой

Глава сельского поселения

Ишмурзинский сельсовет:                                        Р.М.Искужин

#### Приложение № 1 к постановлению

Администрации СП

Ишмурзинский сельсовет

от 14 марта    2017 г.  № 8

Согласованный состав   противопаводковой комиссии

Сельского поселения Ишмурзинский сельсовет муниципального района Баймакский район:

Председатель комиссии: Искужин Р.М..- глава сельского поселения

Заместитель председателя  комиссии:  Расулев Р.Г.-  глава КФХ «Расулев Р.Г.»

Члены комииссии:

- Трушин Н.А.- глава КФХ «Трушин Н.А»»

- Янбекова В.С.- заведующий Ишмурзинским ФАП

- Мунасипов И.М..- директор МОБУ ООШ с.Ишмурзино

-       КАшкаров З.М.- водитель администрации сельского поселения

-       Якупов Р.Н. -тракторист

Управляющий Делами Администрации                              Г.М.Бутенбаева.

#### Приложение № 2 к постановлению

Администрации  СП

Ишмурзинский сельсовет

от 14 марта   2017 г. №  8

# Согласованный план

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории муниципального района Баймакский район  РБ в 2017 году

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполн. | отв. за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковых комиссий: районной, сельских поселений и объектов экономики, утверждение планов мероприятий | до 20.03.17 | Администрации СП |
| 2 | Проверка состояния готовности гидротехнических сооружений согласно Перечня ГТС. Назначение ответственных за подготовку ГТС половодью | до 25.03.17 | Собственники |
| 3 | Определить населенные пункты, складские хозяйства, животноводческие фермы, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами. Разработка планов предупредительных работ. | к 23.03.17 | Глава СП |
| 4 | Проверка готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 1.04.17 | руководители организаций. |
| 5. | Проверка состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, водосбросов и других сооружений; при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, сработка водоемов сезонного регулирования, аварийных прудов. | к 25.03.17 | землеустроитель |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами, транспортом, аварийным запасом материалов. Проведение инструктажа. | с 25.03.17 | руководители организаций, глава СП |
| 7. | Организация мероприятий по расчистке водопропускных труб на дорогах сельского поселения, на улицах сельского поселения; профилактические мероприятия по ослаблению льда в районе мостосооружений на автодорогах и в границах сельского поселения | до 25.03.17 | Глава СП, Руководители организаций |
| 8 | Проведение инвентаризации мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов и проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов | к 1.04.17 | землеустроитель |
| 9 | Создание на время половодья запасов топлива и других материальных средств для обеспечения бесперебойной работы организаций, а также обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости | к 1.04.17 | Глава СП |
| 10 | Подготовить места временного проживания населения и размещения имущества, скота на случай возникновения необходимости эвакуации из зон подтопления или затопления, разработать план эвакуации | к 15.04.17 | Глава СП |
| 11 | Организация работы по сбору и обобщению материалов по ущербу нанесенному паводком | до 20.06.17 | Администрация СП |

Управляющий Делами Администрации                                Г.М.Бутенбаева